СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:

Перечень приемо-сдаточной документации ПСД

| № п/п | Наименование документа |  | Документ, устанавливающий требование |  |  |  | Исполнитель |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование/ обозначение |  | Форма/ требование |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Разрешительная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свидетельство о допуске к работам от СРО из перечня видов работ, утвержденного Министерством регионального развития Российской Федерации |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации [2] |  | Глава 6.1 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 2 | Заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации |  | Федеральный закон [18] |  | Статья 8, пункт 1 |  | ОСТ |  |  |  |
| 3 | Заключение государственной экспертизы проектной документации |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации [2] |  | Статья 49 |  | ОСТ |  |  |  |
| 4 | Разрешение на строительство |  | Приказ [20] |  | Приложение 1 |  | ОСТ |  |  |  |
| 5 | Приказ ОСТ об утверждении проектной и рабочей документации «в производство работ» |  | ОР-03.100.50-КТН-056-16 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок выдачи заданий на проектирование, разработки и экспертизы проектной документации для строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта и ликвидации объектов организаций системы "Транснефть") |  | Раздел 14 |  | ОСТ |  |  |  |
| 6 | Акт допуска подрядной организации к производству работ |  | ОР-13.100.00-КТН-030-12, ОР-91.010.00-КТН-175-12 |  | Приложение М |  | ОСТ |  |  |  |
| 7 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства |  | РД-11-02-2006 |  | Приложение 1 |  | ОСТ |  |  |  |
| 9 | Свидетельство об аккредитации ЛНК подрядчика |  | ОР-26.160.40-КТН-064-15 |  | Приложение Г |  | Подрядчик |  |  |  |
| 10 | Разрешение на право проводить работы по НК на объектах ОСТ, выданное персоналу подрядчика, выполняющему НК |  | ОР-03.120.00-КТН-063-15 |  | Приложение Г |  | Подрядчик |  |  |  |
| 11 | Приказ подрядной организации о назначении ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности |  | ОР-13.100.00-КТН-030-12 |  | Подраздел 8.6 |  | Подрядчик |  |  |  |
|  |  |  | ОР-91.010.00-КТН-175-12 |  | Подраздел 7.2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Приказ подрядной организации о направлении персонала на объект ОСТ для выполнения работ с приложением списка персонала подрядной организации, направляемого на объект для выполнения работ |  | ОР-13.100.00-КТН-030-12, ОР-91.010.00-КТН-175-12 |  | Приложение Д |  | Подрядчик |  |  |  |
| 13 | Согласованная ОСТ схема забора воды для проведения гидравлических испытаний |  | ОР-13.100.00-КТН-030-12, ОР-91.010.00-КТН-175-12 |  | Приложение В |  | Подрядчик |  | При проведении гидравлических испытаний трубопроводов |  |
| 14 | Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи |  | ОР-33.040.00-КТН-204-12 |  | Приложение Г |  | ОСТ |  |  |  |
| 15 | Документы, подтверждающие освидетельствование привлекаемой электротехнической лаборатории, ее приборной базы |  | ОР-13.100.00-КТН-030-12, ОР-91.010.00-КТН-175-12 |  | Приложение Г |  | Подрядчик |  |  |  |
| 16 | Документы, подтверждающие освидетельствование строительной лаборатории в части оснащенности и аттестации испытательного оборудования |  | ОР-13.100.00-КТН-030-12, ОР-91.010.00-КТН-175-12 |  | Приложение Г |  | Подрядчик |  |  |  |
| 17 | Проект производства работ (ППР) |  | ОР-91.010.30-КТН-111-12 |  | Пункт 5.14 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 18 | Проект производства работ кранами (ППРк) |  | РД-11-06-2007 |  | Пункт 1.2 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 19 | Приказ о назначении ИТР, ответственного за контроль при производстве работ со стороны ОСТ |  | ОР-13.100.00-КТН-030-12 |  | Пункт 8.6.1 |  | ОСТ |  |  |  |
| 20 | Протоколы проверки знаний ИТР подрядной организации (ответственных за проведение работ на объекте) требований безопасности в комиссии филиала ОСТ |  | ОР-13.100.00-КТН-030-12 |  | Пункт 8.2.2 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 21 | Копии протоколов аттестации и удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства, прошедших аттестацию в центре НАКС |  | РД-03.120.10-КТН-007-16 |  |  |  | Подрядчик |  |  |  |
| 22 | Свидетельство об аттестации сварочного оборудования |  | РД-03.120.10-КТН-007-16 |  |  |  | Подрядчик |  |  |  |
| 23 | Свидетельство об аттестации сварочных материалов |  | РД-03.120.10-КТН-007-16 |  |  |  | Подрядчик |  |  |  |
| 24 | Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03 |  | РД-03.120.10-КТН-007-16 |  | Приложение Г |  | Подрядчик |  |  |  |
| 25 | Документы по допускным стыкам (заключения, журналы по НК, радиографические снимки, протоколы механических испытаний) |  | РД-25.160.00-КТН-037-14 |  | Подпункт 13.3.16 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 26 | Паспорт ЛНК подрядной или привлеченной организации. Свидетельство об аттестации ЛНК. Квалификационные документы специалистов НК |  | ПБ 03-372-00 |  | Приложение 2, приложение 6 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 27 | Документы об отводе земельных участков |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Подпункт 2.2.6 |  | ОСТ |  |  |  |
| 28 | Акт готовности и передачи объекта для производства работ вместе с приложениями |  | ОР-13.100.00-КТН-030-12 |  | Приложение И |  | ОСТ |  |  |  |
| 29 | Ордер на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций |  | ОР-13.100.00-КТН-030-12 |  | Приложение Л |  | ОСТ |  | Вместе с ТУ |  |
| 30 | Разрешение на производство работ в охранной зоне МТ |  | ОР-13.100.00-КТН-030-12 |  | Приложение К |  | ОСТ |  |  |  |
| 31 | Перечни автотракторной техники и оборудования, используемых при производстве работ |  | ОР-13.100.00-КТН-030-12, ОР-91.010.00-КТН-175-12 |  | Приложение Е |  | Подрядчик |  |  |  |
| 33 | Приказ «О назначении ответственных за охрану окружающей среды, соблюдение требований экологической безопасности и организацию производственного экологического контроля на объекте производства работ»; |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | Подрядчик |  |  |  |
| 34 | Приказ «О назначении ответственных лиц Подрядной организации за соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами»; |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | Подрядчик |  |  |  |
| 35 | Приказ о запрете проноса и использования охотничьего и рыболовного инвентаря, а также о запрете содержания собак на территории строительства |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | Подрядчик |  |  |  |
| 36 | Листы ознакомления персонала Подрядной организации с «Экологической политикой ОАО «АК «Транснефть» |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | Подрядчик |  |  |  |
| 37 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду |  | ФЗ № 7-ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  | Статья 23 |  | ОСТ |  |  |  |
| 38 | Документ об утверждении нормативов образования и лимитов на размещение отходов |  | ФЗ № 7-ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  | Статья 24 |  | ОСТ |  |  |  |
| 39 | Договор на вывоз хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | Подрядчик |  |  |  |
| 40 | Договор со специализированными лицензированными предприятиями, осуществляющими деятельность по обезвреживанию и размещению опасных отходов |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | Подрядчик |  |  |  |
| 41 | Решение о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод при проведении гидроиспытаний |  | ФЗ № 74-ФЗ Водный кодекс |  | Статья 21 |  | ОСТ |  |  |  |
| 42 | Разрешение на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водный объект при проведении гидравлических испытаний |  | ФЗ № 7-ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  | Статья 23 |  | ОСТ |  |  |  |
| 43 | Договор водопользования с целью забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностного водного объекта для проведения гидравлических испытаний |  | ФЗ № 74-ФЗ Водный кодекс |  | Статья 21 |  | ОСТ |  |  |  |
| 44 | Договор на приобретение воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | Подрядчик |  |  |  |
| 45 | Технологические карты контроля и соблюдения подрядными организациями природоохранных требований при строительстве объектов организаций системы «Транснефть» |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | ОСТ |  |  |  |
| 46 | Решение о предоставлении водных объектов в пользование для проведения строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов (в случае проведения работ в водном объекте) |  | ФЗ № 74-ФЗ Водный кодекс |  | Статья 21 |  | ОСТ |  |  |  |
| 47 | Договор с аккредитованной лабораторией на проведение эколого-аналитического контроля |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | Подрядчик |  |  |  |
| 48 | Свидетельства о подготовке ответственных лиц в области экологической безопасности, обращения с отходами |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | Подрядчик |  |  |  |
| Исполнительная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 1.1 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 2 | Реестр исполнительной документации |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 1.2 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 3 | Комплекты рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанной лицами, ответственными за производство СМР. В том числе планы и профили участка трубопровода, включающие в себя фактические размеры, отметки, уклоны, диаметры, сечения, горизонтальные и вертикальные углы поворота, фактическую раскладку труб по толщинам, привязку сварных соединений к участку (ПК) и т. п. |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Подпункт 2.1.3 |  | Подрядчик |  | Б.17 (приложение Б) |  |
| 4 | Паспорта (со всеми приложениями) и сертификаты на материалы и изделия (их заверенные копии), либо другие документы, удостоверяющие тип и качество |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Подпункт 2.1.7 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 5 | Ведомость установленной арматуры и оборудования в процессе производства работ |  |  | РД 39-00147105-015-98 |  | Форма 4 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 6 | Ведомость изменений проекта |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 1.4 |  | Подрядчик |  | С приложением согласований изменений |  |
| 7 | Ведомость недоделок |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 1.7 |  | ОСТ |  |  |  |
| 8 | Журнал входного контроля |  |  | РД 39-00147105-015-98 |  | Форма 12 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 9 | Акт о результатах входного контроля МТР |  |  | - |  | Б.22 (приложение Б) |  | Подрядчик |  | Кроме труб, оформляемых по ОР-03.100.50-КТН-120-10 |  |
| 10 | Акт входного контроля и проверки сварочно-технологических свойств электродов |  |  | РД-25.160.00-КТН-037-14 |  | Приложение Д |  | Подрядчик |  |  |  |
| 11 | Акты приемо-сдаточных испытаний на заводах-изготовителях установленной арматуры |  |  | РД-75.200.00-КТН-119-16 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт механо-технологического оборудования и сооружений НПС) |  | Приложение К |  | ОСТ, подрядчик |  |  |  |
| 12 | Журнал производства земляных работ |  |  | РД 39-00147105-015-98 |  | Форма 14 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 13 | Допускные листы сварщиков |  |  | РД-25.160.00-КТН-037-14 |  | Приложение Б |  | Подрядчик |  |  |  |
| 14 | Список сварщиков, сводный список сварщиков |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 2.3 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 15 | Приказ о закреплении клейм сварщиков |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 2.3 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 16 | Разрешение на производство сварочно-монтажных работ |  |  | РД-25.160.00-КТН-037-14 |  | Приложение Г |  | Подрядчик |  |  |  |
| 17 | Журнал производства изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции |  |  | ОР-91.200.00-КТН-152-16 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Порядок организации и осуществления строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством строительства линейной части МН и МНПП) |  | Приложение Д |  | Подрядчик |  |  |  |
| 18 | Журнал сварки труб (с привязкой к фактической раскладке труб) |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Формы 2.6, 2.6а |  | Подрядчик |  |  |  |
| 19 | Сведения о фактической раскладке труб по участку МТ |  |  | - |  | Б.17 (приложение Б) |  | Подрядчик |  | Дополнительно передается заказчику в электронном виде в формате .XLS |  |
| 20 | Схемы расположения сварных соединений уложенного трубопровода |  |  | - |  | Б.19 (приложение Б) |  | Подрядчик |  |  |  |
| 21 | Акт выполнения ремонта сварных соединений |  |  | РД-25.160.00-КТН-037-14 |  | Приложение К |  | Подрядчик |  |  |  |
| 22 | Журнал контроля сварных соединений методами НК |  |  | РД-25.160.10-КТН-016-15 |  | Приложение Е |  | Подрядчик |  | С привязкой к фактической раскладке труб |  |
| 23 | Разрешение на сварку стыков |  |  | РД-23.040.00-КТН-073-15 |  | Приложение Н |  | Подрядчик |  | При врезке катушек |  |
| 24 | Акт на сварку гарантийного стыка |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 2.7 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 25 | Акт на заварку технологических отверстий |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 2.8 |  | Подрядчик |  | В т. ч. на приварку патрубков |  |
| 26 | Акт о результатах проверки труб с заводским покрытием, в том числе труб/соединительных деталей трубопровода в заводской тепловой изоляции |  |  | ОР-03.100.50-КТН-120-10, СТТ-23.040.00-КТН-066-12 |  | Приложение А |  | Подрядчик |  |  |  |
| 27 | Заключения по результатам контроля физическими методами |  |  | РД-25.160.10-КТН-016-15 |  | Приложение В |  | Подрядчик |  | В т. ч. результаты АУЗК или МУЗК на электронном носителе |  |
| 28 | Рентгеновские снимки сварных соединений, изображения сварных швов при цифровой радиографии |  |  | РД-25.160.10-КТН-016-15 |  | Подраздел 8.4 |  | Подрядчик |  | В соответствии с фактической раскладкой труб. В т. ч. результаты оцифровки радиографических снимков на электронном носителе |  |
| 29 | Журнал замечаний и предложений по ведению СМР |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 1.5 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 30 | Общий журнал работ |  |  | РД-11-05-2007 |  | Приложение 1 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 31 | Ведомость нивелировки дна траншеи |  |  | СТТ-23.040.00-КТН-325-09 |  | Пункт 4.2.2 |  | Подрядчик |  | Для участков многолетнемерзлых грунтов, талых, скальных и полускальных грунтов |  |
| 32 | Журнал авторского надзора |  |  | ОР-91.010.30-КТН-035-14 |  | Приложение Г |  | Проекти- ровщик |  |  |  |
| 33 | Исполнительные геодезические схемы, подписанные заказчиком |  |  | ГОСТ Р 51872 |  | Пункт 4.1 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 34 | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  | РД-11-02-2006 |  | Приложение 3 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 35 | Акт приемки задвижки после монтажа на трубопроводе |  |  | - |  | Б.20 (приложение Б) |  | Подрядчик |  |  |  |
| 36 | Акт оценки состояния покрытия законченного строительством/ эксплуатируемого участка трубопровода |  |  | РД-29.035.00-КТН-080-10 |  | Приложение Б |  | ОСТ |  | По отчетам организации, проводившей диагностирование МТ |  |
| 37 | Акт определения адгезии защитных покрытий из полимерных лент |  |  | ГОСТ Р 51164 |  | Приложение Б |  | Подрядчик |  |  |  |
| 38 | Акт проведения испытаний защитных покрытий сварных стыков трубопроводов |  |  | РД-25.220.01-КТН-212-14 |  | Приложение В |  | Подрядчик, СК |  |  |  |
| 39 | Акт оценки качества изоляции отремонтированных участков методом катодной поляризации |  |  | РД-29.035.00-КТН-080-10 |  | Приложение Б |  | Подрядчик, СК, ОСТ |  |  |  |
|  |  |  |  | РД 39-00147105-015-98 |  | Форма 29 |  |  |  |  |  |
| 40 | Акт на очистку полости трубопровода |  |  | ОР-19.000.00-КТН-075-16 |  | Е.1 (приложение Е) |  | Подрядчик |  |  |  |
| 41 | Акт испытания на прочность, проверки на герметичность |  |  | ОР-19.000.00-КТН-075-16 |  | Е.9 (приложение Е) |  | Подрядчик |  |  |  |
| 42 | Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода |  |  | РД 39-00147105-015-98 |  | Форма 19 |  | Подрядчик, СК, ОСТ |  |  |  |
| 43 | Акт на засыпку/обваловку уложенного трубопровода |  |  | РД 39-00147105-015-98 |  | Форма 34 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 44 | Акт о готовности участка трубопровода к проведению внутритрубной профилеметрии |  |  | ОР-19.000.00-КТН-075-16 |  | Е.4 (приложение Е) |  | Подрядчик |  |  |  |
| 45 | Уведомление об окончании очистки трубопровода перед профилеметрией |  |  | ОР-19.000.00-КТН-075-16 |  | Е.16 (приложение Е) |  | Подрядчик |  |  |  |
| 46 | Акт удаления воды после испытаний трубопровода |  |  | ОР-19.000.00-КТН-075-16 |  | Е.10 (приложение Е) |  | Подрядчик |  |  |  |
| 47 | Акт приема профилемера |  |  | ОР-19.000.00-КТН-075-16 |  | Е.6 (приложение Е) |  | Подрядчик |  |  |  |
| 48 | Экспресс-отчеты профилеметрии участка |  |  | ОР-19.000.00-КТН-075-16 |  | Н.1, Н.2 (приложение Н) |  | ОСТ |  |  |  |
| 49 | Акт по результатам очистки внутренней полости участка трубопровода |  |  | ОР-19.000.00-КТН-075-16 |  | Е.3 (приложение Е) |  | Подрядчик |  |  |  |
| 50 | Акт об устранении дефекта выборочным методом ремонта |  |  | ОР-19.000.00-КТН-075-16 |  | Е.11 (приложение Е) |  | Подрядчик |  |  |  |
| 51 | Акт приемки кранового узла, узла приема и пуска очистных устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 2.18 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 52 | Акт на укладку защитного футляра на переходе трубопровода через дорогу |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 2.25 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 53 | Акт промежуточной приемки перехода трубопровода через дорогу |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 2.26 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 54 | Акт на предварительное (поэтапное) испытание трубопроводов и участков категории В и I |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 2.23 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 55 | Инструкция по очистке полости и испытанию законченного строительством участка трубопровода с протоколом проведения и приказом |  |  | ОР-19.000.00-КТН-075-16 |  | Приложение А |  | Подрядчик |  |  |  |
| 56 | Акт приемки-сдачи рекультивированных земель |  |  | РД-13.020.40-КТН-208-14 |  | Приложение Щ |  | ОСТ |  |  |  |
| 57 | Акт передачи приемо-сдаточной документации |  |  | - |  | Б.6 (приложение Б) |  | Подрядчик |  | Совместно с ОСТ |  |
| 58 | Протокол определения переходного сопротивления изоляционного покрытия |  |  | ГОСТ Р 51164 |  | Г.7 (приложение Г) |  | Подрядчик |  |  |  |
| 59 | Разрешения СК на виды работ |  |  | ОР-91.200.00-КТН-108-16 |  | Приложение Б |  | СК |  | Не требуется для работ, разрешенных актом освидетельствования скрытых работ (предыдущего этапа работ) |  |
| 60 | Материалы обследования и проверок, проводимых в процессе работ инспектирующими организациями и органами государственного и другого надзора (предписания, акты и др.) |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Подпункт 2.1.9 |  | Подрядчик |  | По формам инспектирующих организаций |  |
| 61 | Справка об очистке участка от строительных материалов, оборудования и техники |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Подпункт 2.1.10 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 62 | Справка о проведении рекультивации участка |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 1.6 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 63 | Платежи за загрязнение окружающей среды от выбросов, размещения отходов, образующихся в процессе строительства |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации [23] |  | Пункт 1, пункт 2 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 64 | Акт приемки законченного строительством объекта |  |  | - |  | Б.8 (приложение Б) |  | ОСТ, подрядчик |  | Форма КС-11 |  |
| 65 | Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией |  |  | - |  | Б.9, Б.10 (приложение Б) |  | ОСТ |  | Форма КС-14 (форма 36 при КР) |  |
| 66 | Справка об устранении недоделок |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 1.8 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 67 | Акт приемки электрооборудования под монтаж |  |  | ВСН 012-88 (часть II) |  | Форма 3.8 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 78 | Акт на скрытые работы по восстановлению средств ЭХЗ |  |  | РД 39-00147105-015-98 |  | Форма 20 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 79 | Акт на скрытые работы при ремонте (в т.ч. с заменой и устройством) анодного заземления с приложением протокола измерения сопротивления растеканию тока анодного заземления |  |  | РД 39-00.147105-015-98 |  | Форма 21 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 80 | Акт на скрытые работы при восстановлении контрольно-измерительных пунктов |  |  | РД 39-00.147105-015-98 |  | Форма 24 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 81 | Исполнительный чертёж реконструируемого участка трубопровода с указанием мест установки средств ЭХЗ и пересечение с различными коммуникациями |  |  | РД-29.240.00-КТН-163-16; ПТЭЭП |  | Пункт 7.6.2 Пункт 1.8.1 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 82 | Акты испытаний, наладки оборудования ЭХЗ |  |  | РД-29.240.00-КТН-163-16 |  | Пункт 7.6.2 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 83 | Акты приёмки в эксплуатацию установок, входящих в состав системы ЭХЗ |  |  | РД-29.240.00-КТН-163-16 |  | Пункт 7.6.2 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 84 | Акт проверки отсутствия контакта между трубопроводом и кожухом на переходах под автомобильными дорогами |  |  | РД-29.240.00-КТН-163-16 |  | Пункт 7.6.2 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 85 | Исполнительная схема трассы жренажных кабельных линий с отметками мест установки соединительных муфт |  |  | РД-29.240.00-КТН-163-16 |  | Пункт 7.6.2 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 86 | Акт на скрытые работы при ремонте (в т. ч. с заменой и устройством) протекторной защиты |  |  | РД 39-00147105-015-98 |  | Форма 22 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 87 | Акт на скрытые работы при замене (прокладке) кабеля |  |  | РД 39-00147105-015-98 |  | Форма 23 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 88 | Акт на скрытые работы при восстановлении контрольно-измерительных пунктов |  |  | РД 39-00147105-015-98 |  | Форма 24 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 89 | Акты на монтаж кабельных муфт |  |  | ПТЭЭП |  | Пункт 2.4.2 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 90 | Паспорта на оборудование |  |  | СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85 |  | Пункт 2.17 |  | ОСТ, подрядчик |  |  |  |
| 91 | Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации |  |  | И 1.13-07 [14] |  | Форма произвольная |  | Подрядчик |  |  |  |
| 92 | Журнал прокладки кабелей |  |  | И 1.13-07 [14] |  | Форма 18 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 93 | Акт готовности объекта к производству работ по монтажу и систем автоматизации |  |  | И 1.13-07 [14] |  | Форма 6 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 94 | Акт приемки-передачи оборудования в монтаж |  |  | И 1.13-07 [14] |  | Пункт 2.1 д) |  | ОСТ, подрядчик |  |  |  |
| 95 | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  | И 1.13-07 [14] |  | Пункт 2.1 е) |  | ОСТ, подрядчик |  |  |  |
| 96 | Акт проверки приборов и средств автоматизации |  |  | И 1.13-07 [14] |  | Форма произвольная |  | Подрядчик |  |  |  |
| 97 | Акт смонтированных приборов и средств автоматизации |  |  | И 1.13-07 [14] |  | Форма произвольная |  | Подрядчик, СК |  |  |  |
| 98 | Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации |  |  | СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85 |  | Приложение 1 |  | ОСТ |  |  |  |
| 99 | Протокол измерения сопротивления изоляции |  |  | И 1.13-07 [14] |  | Форма 15 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 100 | Акт приемки комиссией оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования |  |  | - |  | Б.1 (приложение Б) |  | Подрядчик, ОСТ |  |  |  |
| 101 | Программа проведения комплексного опробования |  |  | РД-19.020.00-КТН-089-10 |  | Приложения А – Ж |  | ОСТ |  |  |  |
| 102 | Акт приемки комиссией оборудования после комплексного опробования |  |  | - |  | Б.2 (приложение Б) |  | Подрядчик, ОСТ |  |  |  |
| 103 | Протокол прогрева кабелей на барабанах |  |  | И 1.13-07 [14] |  | Форма 16 |  | Подрядчик |  | Составляется при низких температурах |  |
| 104 | Документы по электропроводкам во взрывоопасных зонах |  |  | И 1.13-07 [14] |  | Форма 12 |  | Подрядчик |  |  |  |
| 105 | Разрешение на монтаж приборов и средств автоматизации |  |  | И 1.13-07 [14] |  | - |  | Подрядчик |  |  |  |
| 106 | Акты формирования и приемки заказчиком затрат на проведение контроля качества выполнения работ службами контроля качества подрядных организаций |  |  | ОР-91.040.00-КТН-047-16 (имз. №1) |  | Приложения А, Б, В, Д |  | Подрядчик СКК |  |  |  |
| 107 | Паспорта на отходы |  |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | подрядчик |  |  |  |
| 108 | Расчеты платы за негативное воздействие, платежные поручения об оплате платежей за негативное воздействие |  |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | подрядчик |  |  |  |
| 109 | Протоколы результатов анализов эколого-аналитического контроля |  |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | подрядчик |  |  |  |
| 110 | Журналы учета водопотребления и водоотведения, качества сточных вод |  |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | подрядчик |  |  |  |
| 111 | Журнал учета образования и движения отходов |  |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | подрядчик |  |  |  |
| 112 | Справки и акты выполненных работ по передаче отходов на захоронение и утилизацию |  |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | подрядчик |  |  |  |
| 113 | Платежные поручения об оплате налога за объем забранной воды из водного объекта |  |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | подрядчик |  |  |  |
| 114 | Транспортная схема движения, согласованная с техническим заказчиком |  |  | РД-13.020.00-КТН-007-14 |  | Приложение А |  | подрядчик |  |  |  |
|  | Общее требование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Разрешительная и исполнительная документация в сканированном виде на эл.носителе – 1экз |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |  | Со сводным реестром, в хронологическом порядке, каждую книгу отдельно |  |